План работ по текущему ремонту на 2020 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Покраска бордюров на дворовой территории МКД |  | март-апрель |
| 2. | Покраска скамеек, детских качелей на территории МКД | 12 ед. | март-апрель |
| 3. | Покраска ограждений палисадников на дворовой территории |  | мартапрель |
| 4. | Обрезка деревьев, покос травы на придомовой территории МКД | 4 раза | 2020г. |
| 5. | Косметический ремонт подъездов (восстановление после вандализма) | 4 ед. | 2020г. |
| 6. | Восстановление адресных табличек на подъездах | 4 ед. | 2020г. |
| 7. | Покраска дверей входных групп, ступенек вход в подъезды | 4 ед. | 2020г. |
| 8. | Ремонт системы освещения в подъездах жилого дома (замена по итогам осмотра) | 4 ед. | 2020г. |
| 9. | Покраска ограждения территории полисадника (1,2,3,4 подъезды) (в том числе восстановление, сварочные работы) | 4 ед. | 2020г. |
| 10. | Проверка и очистка вентканалов | 130 квартир | 2020г. |
| 11. | Ремонт системы освещения в подъездах |  | 2020г. |
| 12. | Освидетельствование лифта | 4 ед. | 2020г. |
| 13. | Ремонт системы доступа в подъезд (домофон) | 4 ед. | 2020г. |
| 14. | Ревизия системы отопления и ГВС |  | 2020г. |
| 15. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | 2020г. |