План работ по текущему ремонту в 2021г.

Жилой дом – Карла Маркса 17

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление и покраска забора по периметру дома | 22 пог.м. | 2021г. |
| 2. | Покраска каркаса контейнерной площадки | 1 ед. | 2021г. |
| 3. | Покраска скамеек на дворовой территории | 2 ед. | 2021г. |
| 4. | Ремонт межэтажных дверей в помещениях общего пользования | 4 ед. | 2021г. |
| 5. | Ремонт запорных устройств на дверях помещений общего пользования | 4 ед. | 2021г. |
| 6. | Установка энергосберегающей кобры освещения над входом в подъезд | 1 ед. | 2021г. |
| 7. | Замена урны на дворовой территории | 1 ед. | 2021г. |
| 8. | Проверка дымоходов и вентканалов | 65 квартир | 2021г. |
| 9. | Покраска поручней на переходных балконах | 16 ед. | 2021г. |
| 10. | Уборка и вывоз мусора в помещении подвала-паркинга | 8 куб. | 2021г. |
| 11. | Освидетельствование лифтов | 2шт. | 2021г. |
| 12. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации дома, ревизия ЗРА |  | июнь-октябрь |