СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Совет дома                                                                                           ООО  «ЮгНовоСервис»

председатель                                                                                                           К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту в 2015г.

Жилой дом – Любимый д. 10

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт входной двери в подъезд | 1шт. | 2015г. |
| 2. | Установка урны у подъезда | 1шт | 2015г. |
| 3. | Установка почтовых ящиков в подъезде | 52 шт. | 2015г. |
| 4. | Подготовительные работы к осенне-зимнему периоду |  | июнь-сентябрь |
| 5. | Уборка подвала и паркинга дома от строительного мусора |  | 2015г. |
| 6. | Замена и ремонт светильников в подъезде на этажах |  | 2015г. |
| 7. | Осмотр и ремонт кровли, козырьков крыши |  | 2015г. |