СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                 Генеральный директор

ООО «ЮгНовоСервис»                                                                     ООО  «ЮгНовоСервис»

В.С.Головань                                                                                                          К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту на 2016г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Покраска бордюров на дворовой территории МКД |  | март-апрель |
| 2. | Ремонт и покраска скамеек на территории МКД | 12 шт. | март-апрель |
| 3. | Обрезка деревьев на придомовой территории МКД |  | март-апрель |
| 4. | Установка отливов на окнах в помещениях общего пользования (4-й подъезд) | 2 шт. | 2016г. |
| 5. | Посадка деревьев на дворовой территории у прохода к контейнерной площадке | 1 шт. | апрель-май |
| 6. | Обустройство тротуарной плитки с проходом к скамейке на дворовой территории | 12 кв.м. | март 2016г. |
| 7. | Ремонт межпанельных швов на фасаде МКД кв. 22, 25 | 22 м.п. | 2016г. |
| 8. | Покраска рамки лифтов в подъездах МКД | 4 шт. | 2016г. |
| 9. | Покраска входных и технических дверей | 6 шт. | 2016г. |
| 10. | Перенос скамейки 3-й подъезд | 1 шт. | 2016г. |
| 11. | Ревизия системы отопления и ГВС |  | 2016г. |
| 12. | Регулировка системы отопления и ГВС |  | май-август |
| 13. | Опрессовка системы отопления |  | май-август |
| 14. | Замена (поверка) приборов учета отопления, ГВС |  | 2016г. |
| 15. | Ремонт дренажной системы ливнестоков |  | 2016г. |