СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                                        Директор

ООО «ЮгНовоСервис»                                                                     ООО  «ЮгНовоСервис»

В.С.Головань                                                                                                          К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту в 2016г.

Жилой дом - Молодежная 24

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска бордюров, детских аттракционов ограждений на дворовой территории | 220 м.п. | март-апрель 2016г. |
| 2. | Обрезка зеленых насаждений по периметру дворовой территории |  | 2016г. |
| 3. | Ремонт и покраска входных групп в подъезд | 2 ед. | 2016г. |
| 4. | Косметический ремонт 1-х этажей 1,2 подъезда | 60 м2 | 2016г. |
| 5. | Замена почтовых ящиков | 80 ед. | 2016г. |
| 6. | покраска входных металлических дверей | 2 шт. | 2016 г. |
| 7. | Покраска лавочек на детской площадке | 4 ед. | 2016г. |
| 8. | Ремонт проезжей части дороги (ямочный) | 5 м2 | 2016г. |
| 9. | Зачистка и покраска поручней на уличных перилах | 2 шт. | 2016г. |
| 10. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | июнь-октябрь |