СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ТСЖ                                                                                                    Директор

«Леднева 2»                                                                                       ООО  «ЮгНовоСервис»

А.С. Шинцова                                                                                                        К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту в 2017г.

Жилой дом – Леднева д. 2

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство дополнительной лавочки с козырьком во дворе жилого дома | 1 ед. | 2017г. |
| 2. | Покос травы, обрезка деревьев | 4 раза | 2017г. |
| 3. | Обустройство защитных козырьков на вентиляционных шахтах и герметизация кровли на крыше (над кв. 34) | 3 кв.м. | 2017г. |
| 4. | Побелка бордюров и деревьев |  | 2017г. |
| 5. | Покраска лавочек и детских качелей | 9 ед. | 2017г. |
| 6. | Восстановление дренажа канализации в мусорокамере 3-го подъезда | 1 шт. | 2017г. |
| 7. | Покраска стен входных групп | 3 ед. | 2017г. |
| 8. | Ремонт и установка столбиков на дворовой территории | 3 шт. | 2017г. |
| 9. | Диагностирование и испытания газовых стояков на герметичность (поквартирно) | 106 ед. | 2017г. |
| 10. | Ремонт бордюров на дворовой территории | 18 пог.м. | 2017г. |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | июнь-октябрь |