План работ по текущему ремонту в 2018г.

Жилой дом – Карла Маркса 17

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заделка витража композитным материалом (навес над 1-м этажом) | 8 пог.м. | 2018г. |
| 2. | Ремонт металлического ограждения забора | 15 пог.м. | 2018г. |
| 3. | Ремонт и покраска дверей в нежилые и технические помещения | 3 ед. | 2018г. |
| 4. | Ремонт межэтажных дверей в помещениях общего пользования | 6 ед. | 2018г. |
| 5. | Покраска металлических ограждений по периметру дома | 40 пог.м. | 2018г. |
| 6. | Покраска подпорной стены |  | 2018г. |
| 7. | Покраска газопровода по фасаду дома | 1 ед. | 2018г. |
| 8. | Ремонт плиточного покрытия | 2 кв.м. | 2018г. |
| 9. | Покраска поручней на переходных балконах | 16 ед. | 2018г. |
| 10. | Уборка и вывоз мусора в помещении подвала-паркинга | 1 ед. | 2018г. |
| 11. | Страхование лифтов | 2шт. | 2018г. |
| 12. | Установка решеток на вентиляционные окна | 2шт. | 2018г. |
| 13. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации дома, ревизия ЗРА |  | июнь-октябрь |