План работ по текущему ремонту в 2017г.

Жилой дом – Любимый д. 10

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт общедомовой системы телевидения, замена мультисвитч | 1 ед. | 2018г. |
| 2. | Ремонт прожектора наружного освещения | 1 ед. | 2018г. |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | 10 кв.м. | 2018г. |
| 4. | Покраска пандуса | 30 кв.м. | 2018г. |
| 5. | Установка ограждения мусорного бака | 6 пог.м. | 2018г. |
| 6. | Обустройство системы полива палисадника | 1 ед. | 2018г. |
| 7. | Ремонт навеса входной группы | 1 ед. | 2018г. |
| 8. | Подготовительные работы к осенне-зимнему периоду |  | 2018г. |
| 9. | Замена ламп и ремонт светильников в подъезде на этажах |  | 2018г. |