СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                 Генеральный директор

ООО «ЮгНовоСервис»                                                                     ООО  «ЮгНовоСервис»

В.С.Головань                                                                                                          К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту на 2014г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Обустройство клумбы с установкой бордюра и планировкой земли (1,2,4 подъезд) |  | апрель-май |
| 2. | Посадка зеленых насаждений |  | март-апрель |
| 3. | Завоз чернозема | 8 м3 | март-апрель |
| 4. | Демонтаж альпийской горки (4 подъезд) |  | апрель-май |
| 5. | Покраска бордюров |  | апрель-май |
| 6. | Покраска забора (1,4 подъезды) |  | март-апрель |
| 7. | Покраска лавочек | 11шт. | апрель-май |
| 8. | Ревизия системы отопления |  | май-август |
| 9. | Ревизия системы горячего водоснабжения |  | май-август |
| 10 | Регулировка системы отопления и ГВС |  | май-август |
| 11. | Опрессовка системы отопления |  | август |
| 12 | Освидетельствование лифтов |  | 2014г. |
| 13 | Ремонт первых этажей подъездов | 4шт | 2014г. |