СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

председатель                                                                                                          директор

Совета дома                                                                                         ООО  «ЮгНовоСервис»

Ю.С. Сердюк                                                                                                      К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту в 2016г.

Жилой дом – Карла Маркса 17

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Косметический ремонт холла подъезда 1 этажа |  | 2016 |
| 2. | Установка почтовых ящиков | 65 шт. | 2016г. |
| 3. | Ремонт и покраска дверей в нежилые и технические помещения | 3 ед. | 2016г. |
| 4. | Ремонт межэтажных дверей в помещениях общего пользования | 7 ед. | март-апрель |
| 5. | Покраска металлических ограждений по периметру дома |  | 2016г. |
| 6. | Покраска подпорной стены |  | 2016г. |
| 7. | Покраска внутридомовых газовых сетей по периметру дома | 60 пог.м. | 2016г. |
| 8. | Ремонт плиточного покрытия | 12 кв.м. | 2016г. |
| 9. | Герметизация подвала |  | 2016г. |
| 10. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА |  | июнь-октябрь |
| 12. | Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО | 1 ед. | 2016г. |
| 13. | Техническое освидетельствование и страхование лифтов | 2шт. | 2016г. |